交維注意事項:
1. 交維資料請一式7份(彩色檔)、如有環安組就一式8份(空氣檢測、水質、環工中心等)提送本局，本局審查核可後，將轉知保警及其他相關單位。
2. 發文，交維核章頁及申請使用道路切結書，應為『申請單位用(園區廠商)公司』
大小印，非施工承攬廠商。
1. 機關全銜為” 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局”。
2. 申請使用道路切結書，本單位(人)、申請(事件名稱)、日期..一定要填寫。
3. 交維作業前一日電話、mail通知機關，以利機關巡查。
4. 交維核准後，請申請單位將核准公文及交通維持計畫書存放於網際網路中，並於施工現場張貼QR code以供掃描下載核准公文及交通維持計畫書。
核可時間：
工程期程：路權核準日起最多90工作天，每日09：00～16：00。
如工期超過核准日，需提前2周再次提送交維，並檢附已核准之公文。
2. 工程期程主要道路:如南科南北路、西拉雅大道、環東路環西路，僅可申請30天。
   其餘可45天。
3. 路邊臨時停車:核准天數可45天、申請時間可00-24(全天)。
4. 非每日施工、或一個月僅作業數日者，且不占用主要道路者，可申請90天。
5. 道路刨鋪申請施工時段，可另外申請19:00以後。16:00~19:00都不能施工。
申請類別：
1.臨時停車：須說明占用車道寬度、長度、及剩餘車道寬度、距離路口相對位置(幾米)，並於停車路段起、迄點張貼管理局已核准之公文及停車起點、停車終點告示牌面，以避免車輛停放超出範圍，影響其他用路人。路邊臨時停車:核准天數可45天、申請時間可00-24(全天)。
2.路段施工、占用道路修剪植栽：須說明占用車道寬度、長度、及剩餘車道寬度，並於圖上說明交維擺設漸變區長度，及請施工車輛預計停放位置、距離路口相對位置(幾米)。
3.臨時開口：開口寬度要說明(小汽車進出口寬度不得大於6公尺，貨車進出口寬度不得大於12公尺)，還有車輛進出的交維管制方式說明，如:設置出車警示燈、派用合格之交維人員現地指揮、工地及施工人員車輛停放說明。
4.人行道申請停車：須保持人員走動空間至少一米，及保持車輛停放整齊，如因
   停放人行道造成植栽、鋪面毀損，後續將承諾完成復舊作業。
其餘注意：
1. 如施工有載運土車，道路清洗(水車及掃地機)造成道路鋪面破損狀況，須以交通錐將破損範圍圍設警示，並派遣交管人員協助交通引導；並於1日內修復破損鋪面，並開放通行。
2. 路口、消防栓、公車站牌前後十公尺及道路轉彎段，不得停車。
3. 申請人行道及自行車道臨停使用需求，需負清潔及設施維護之責，請詳載於交維計畫書中。
4. 施工單位於施工期間應指派專人負責交通安全事宜，確保交通安全管制設施之有效性。
5. 交維措施前方需設置移動式燈箱，以達到警示作用。
6. 夜間照明警示燈『燈色』，需符合「交通工程規範」、「道路交通安全規則」及相關法規。
7. 交通指揮人員需指派資格符合之人員。
8. 交維計畫書內相關交維措施依「交通工程規範」第十章佈設。
9. 交維計畫書請勿膠裝封釘，請用迴紋針或訂書針即可。

交維長度一覽表
道路速限	30	各區段長度(M)					道路速限		50		各區段長度(M)
占用路寬			前漸變區段	緩衝區段	後漸變區段			占用路寬				前漸變區段		緩衝區段	後漸變區段
2			12	12	15			2				33		20	15
2.5			15	12	15			2.5				42		20	15
3			18	12	15			3				50		20	15
3.5			21	12	15			3.5				58		20	15
4			24	12	15			4				67		20	15
4.5			27	12	15			4.5				75		20	15
5.5			33	12	15			5.5				92		20	15
6			36	12	15			6				100		20	15
6.5			39	12	15			6.5				108		20	15
7			42	12	15			7				117		20	15

道路速限	40	各區段長度(M)					道路速限		60		各區段長度(M)
占用路寬			前漸變區段	緩衝區段	後漸變區段			占用路寬				前漸變區段		緩衝區段	後漸變區段
2			21	16	15			2				72		24	15
2.5			27	16	15			2.5				90		24	15
3			32	16	15			3				108		24	15
3.5			37	16	15			3.5				126		24	15
4			43	16	15			4				144		24	15
4.5			48	16	15			4.5				162		24	15
5.5			59	16	15			5.5				198		24	15
6			64	16	15			6				216		24	15
6.5			69	16	15			6.5				234		24	15
7			75	16	15			7				252		24	15

QR CODE製作方法
1.選擇GOOGLE選單-點選『雲端硬碟』

2.點選『我的雲端硬碟』、『新增』、『檔案上傳』，並將檔案上傳到雲端硬碟

3. 找到交維計畫書，右鍵點選-『共用』、『共用』

4.一般存取權，更改為『知道連結的任何人』

5.點選『複製連結』後、點選完成

6.GOOGLE 網址轉QR CODE，或搜尋網址『https://qr.calm9.com/tw』
將複製的網址連結貼上，下方可選擇條碼尺寸XXL，並產生條碼。左側即出現QR CODE，可按『Open in New Window』開啟條碼。

7.產生之QR CODE

        ○○工程(活動)核准
        公文及交維計畫書