使用道路及交通維持計畫書申請規定 (114.2.27版)
1. 交維資料請檢附一式7份(彩色檔)、如涉及環安組 (空氣檢測、水質、環工中心等)，
   須檢附一式8份(彩色檔)，經本局審查核可後，將轉知保警及其他相關單位。
2. 發文，交通維持核章頁及申請使用道路切結書，『主辦(申請)單位用印』須為園區廠商公司大小印，非施工承攬廠商。
3. 機關全銜為『國家科學及技術委員會南部科學園區管理局』。
4. 申請使用道路切結書，本單位(人)、申請(事件名稱)、日期必須填寫。
5. 交維作業前一日電話、mail通知機關，以利機關巡查。
6. 交維核准後，請申請單位將核准公文及交通維持計畫書存放於網際網路中，並於施工現場張貼QR code以供掃描下載核准公文及交通維持計畫書。
《核准時間》：
【工程期程】：路權自核准日起核准天數依施工實際需求最長60日曆天。
        嚴禁申請時段 (平日7~9點、16~19點)、(假日 7~9點、17~19點)。
        如工期超過核准日，須提前2周重新發文提送，並檢附已核准之公文。
2.【工程位於主要道路】:南科南北路、西拉雅大道、環東路、環西路，僅供申請核准天數
        依施工實際需求最長30日曆天。
3.【路邊臨時停車】:核准天數依施工實際需求最長45日曆天、申請時間00-24(全天)。
4.【非每日施工或一個月僅作業數日者，且不占用主要道路】:依施工需求最長60日曆天。
5.【道路刨鋪】:申請施工時段，可另外申請19點以後。16點~19點期間嚴禁施工。
《申請類別》：
1. 【臨時停車】：須說明占用車道寬度、長度、及剩餘車道寬度、距離路口相對位置幾公尺，並於停車路段起、迄點張貼管理局已核准之公文及停車起點、停車終點告示牌面，避免車輛停放超出申請範圍，影響其他用路人。
2. 【路段施工、占用道路修剪植栽】：須說明占用車道寬度、長度、及剩餘車道寬度並於圖說標示交維布設漸變區長度，施工車輛預計停放位置、距離路口相對位置幾公尺。
3. 【臨時開口】：開口寬度(小汽車進出口寬度不得大於6公尺，貨車進出口寬度不得大於12公尺)，及車輛進出交維管制方式須說明，例如:設置出車警示燈派用合格交維人員現地指揮、工地及施工車輛停放位置。
4. 【人行道申請停車】：須保留人行步道至少超過一公尺，及保持車輛停放整齊，如停放人行道造成植栽、鋪面毀損，後續須依承諾完成復舊作業。
《注意要點》：
1. 如載運土車、道路清洗(水車及掃地機)造成道路鋪面破損狀況，須以交通錐將破損範圍圍設警示，派交管人員協助交通引導；並於1日內修復破損鋪面，開放通行。
2. 距路口、消防栓、公車站牌前後十公尺及道路轉彎段，不得停車。
3. 交通指揮人員須指派資格符合之人員。申請人行道及自行車道臨停使用需求，須負清潔及設施維護之責，請於交維計畫書中載明。
4. 施工單位於施工期間應指派專人負責交通安全事宜，確保交通安全管制設施之有效性。
5. 交維措施前方須設置移動式燈箱，以達警示作用。
6. 夜間照明警示燈『燈色』，須符合「交通工程規範」、「道路交通安全規則」及相關法規。
7. 交維計畫書內相關交維措施請依「交通工程規範」第十章布設。
8. 交通維持計畫書請勿膠裝封釘，用迴紋針或訂書針即可。
9. 園區租地廠商如因施工因素，使用道路供施工廠商臨時停車時，須檢附工程履約期程之證明及施工期間所停放車輛需求數量。
交維長度一覽表
道路速限	30	各區段長度(M)					道路速限		50		各區段長度(M)
占用路寬		前漸變區段	緩衝區段	後漸變區段			占用路寬				前漸變區段		緩衝區段	後漸變區段
2		12	12	15			2				33		20	15
2.5		15	12	15			2.5				42		20	15
3		18	12	15			3				50		20	15
3.5		21	12	15			3.5				58		20	15
4		24	12	15			4				67		20	15
4.5		27	12	15			4.5				75		20	15
5.5		33	12	15			5.5				92		20	15
6		36	12	15			6				100		20	15
6.5		39	12	15			6.5				108		20	15
7		42	12	15			7				117		20	15

道路速限	40	各區段長度(M)					道路速限		60		各區段長度(M)
占用路寬		前漸變區段	緩衝區段	後漸變區段			占用路寬				前漸變區段		緩衝區段	後漸變區段
2		21	16	15			2				72		24	15
2.5		27	16	15			2.5				90		24	15
3		32	16	15			3				108		24	15
3.5		37	16	15			3.5				126		24	15
4		43	16	15			4				144		24	15
4.5		48	16	15			4.5				162		24	15
5.5		59	16	15			5.5				198		24	15
6		64	16	15			6				216		24	15
6.5		69	16	15			6.5				234		24	15
7		75	16	15			7				252		24	15

QR CODE製作方法
1.選擇GOOGLE選單-點選『雲端硬碟』

2.點選『我的雲端硬碟』、『新增』、『檔案上傳』，並將檔案上傳到雲端硬碟

3. 找到交維計畫書，右鍵點選-『共用』、『共用』

4.一般存取權，更改為『知道連結的任何人』

5.點選『複製連結』後、點選完成

6.GOOGLE 網址轉QR CODE，或搜尋網址『https://qr.calm9.com/tw』
將複製的網址連結貼上，下方可選擇條碼尺寸XXL，並產生條碼。左側即出現QR CODE，可按『Open in New Window』開啟條碼。

7.產生之QR CODE

        ○○工程(活動)核准
        公文及交維計畫書